招商银行杭州高新支行

“智晓通”

对公业务可信多模态智能填单助手

——让AI可用、可控、可核验地进入柜面运营流程

| 参赛赛道 | AI+运营 |
| --- | --- |
| 报送单位 | 招商银行杭州高新支行 |
| 参赛成员 | 周苏卿 等（待核实） |
| 联系方式 | 待补充 |

第五届创造力大赛参赛方案｜2026年7月

# 申报摘要

项目定位 “智晓通”不是替代柜员作出业务判断的自动办理系统，而是一套面向对公柜面的可信辅助工具：AI负责理解和建议，规则引擎负责校验，柜员保留最终确认与提交权。

项目聚焦对公账户销户、网银管理员变更等资料多、字段长、重复录入多的场景，通过语音识别、证件OCR、结构化字段提取和业务规则校验，将客户证件、柜员语音及行内主数据汇聚为可追溯的“字段证据链”，实现从资料采集、智能预填、冲突提示到柜员确认的闭环。

## 核心价值主张

- 提效：减少企业名称、证件号码、地址等字段的重复抄录，缩短柜面资料录入及复核时间。

- 控错：对统一社会信用代码、身份证号码、证件有效期和户名一致性执行确定性校验。

- 可信：每个字段均保留来源、置信度、原始证据、校验结果和人工修改记录。

- 可推广：通过“业务模板+字段字典+规则包+系统适配器”扩展到更多对公运营场景。

## 申报信息

| 项目要素 | 申报内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | “智晓通”对公业务可信多模态智能填单助手 |
| 首期场景 | 对公账户销户申请辅助填单（生产试点阶段仅预填与校验） |
| 扩展场景 | 网银管理员变更、单位证件更新、账户信息维护、印鉴变更等 |
| 部署原则 | 行内或经审批的专有环境部署；客户数据不进入公共模型服务 |
| 责任边界 | 系统提供辅助建议；柜员负责身份核实、业务审核与最终提交 |

数据说明 本文中的业务量、耗时、差错率和收益数据均为便于申报论证而设置的“测算值（待核实）”，不代表招商银行杭州高新支行真实经营数据。提交前应以支行抽样记录和系统统计进行替换。

# 一、项目背景与问题定义

## （一）场景背景

杭州高新技术产业集聚区内科创企业数量多、企业信息变更频繁，对公客户对办理效率和数字化体验具有较高期待。支行在服务企业客户时，对公账户销户、网银管理员变更、证件更新等业务仍存在资料反复核对、相同字段多次录入、长字符易错等共性问题。

传统模式下，柜员需要在客户提交的营业执照、身份证件、申请书及行内系统之间反复切换，手工录入企业名称、统一社会信用代码、账号、法定代表人和经办人信息。业务高峰期，重复录入不仅延长客户等待时间，也占用柜员开展业务咨询和客户经营的时间。

## （二）现状测算与核实口径

| 指标 | 建议测算值 | 正式核实方法 |
| --- | --- | --- |
| 相关业务量 | 8～15笔/工作日（待核实） | 抽取连续4周柜面流水，按业务类型分组统计 |
| 单笔资料录入与复核 | 12～18分钟（待核实） | 至少采样30笔，记录开始、预填完成、提交三个时间点 |
| 重复录入字段 | 15～30个/笔（待核实） | 对照申请书、影像系统和柜面系统字段清单 |
| 人工修改/返工率 | 2%～5%（待核实） | 统计退回、补录、二次修改及内部差错登记 |
| 高峰期客户等待 | 20～40分钟（待核实） | 按时段抽取叫号及业务受理数据 |

## （三）需要解决的核心问题

- 效率问题：多个系统和纸质材料之间重复读取、抄录和复核。

- 质量问题：证件号码、账号、企业名称等长字段人工录入易出现形近字和漏位。

- 体验问题：客户无法感知内部录入过程，等待时间长且需多次确认。

- 治理问题：现有录入过程对字段来源、修改原因和识别质量缺少统一量化记录。

## （四）项目目标

建设目标 构建“感知采集—结构化理解—规则校验—人工确认—受控写入—全程审计”的可信闭环，在不改变柜员审核责任的前提下，提升对公柜面资料录入效率与质量。

# 二、总体解决方案

## （一）设计原则

| 原则 | 落地要求 |
| --- | --- |
| 人机协同 | AI只提供预填和提示；关键字段由柜员确认，禁止AI自主提交 |
| 数据分源 | 证件字段优先来自OCR，账户字段优先来自行内主数据，原因类字段可由语音采集 |
| 规则兜底 | 格式、一致性、必填项和业务准入由确定性规则执行，不交由大模型自由判断 |
| 证据可溯 | 字段保留来源、证据、置信度、校验结果、修改记录及确认人 |
| 渐进接入 | 先实现表单预填与模拟提交，再根据接口条件逐步接入业务系统 |

## （二）端到端业务流程

- 柜员选择业务场景并建立一次性业务会话。

- 高拍仪采集营业执照、身份证等材料，系统完成图像质量检测、证件分类和OCR。

- 柜员通过按键说话方式补充业务类型、办理原因及其他非证件字段。

- 系统将OCR、语音和行内主数据映射至统一字段模型。

- 规则引擎执行格式校验、跨来源一致性校验、必填项校验和风险提示。

- 柜员在证据对照界面查看低置信度、冲突和缺失字段并修正。

- 柜员确认后生成待提交表单或标准业务报文；首期原型采用模拟提交。

- 系统记录识别、修改、确认和提交结果，形成可审计、可评估的数据闭环。

## （三）柜员交互设计

工作台采用“左证据、右表单、上状态、下操作”的布局：左侧展示证件原图及识别区域，右侧展示业务表单；字段以绿色、黄色、红色分别表示已通过、待确认和冲突；柜员可点击任一字段回看来源。语音功能采用按键触发，避免持续监听及多人声音串扰。

# 三、技术架构设计

## （一）总体架构

系统采用前后端分离、模型服务解耦、规则配置化和集成适配器隔离的架构。AI能力与核心业务系统之间设置可信控制层，任何模型输出均不能绕过校验与人工确认直接进入核心系统。

| 接入与体验层 | 智能能力层 | 可信控制层 | 集成与治理层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜员工作台 高拍仪/扫描仪 定向麦克风 | ASR语音识别 证件分类与OCR 结构化字段提取 | 统一字段模型 规则引擎 置信度与冲突检测 | 客户/账户查询 表单与业务适配器 审计、监控与密钥管理 |

## （二）核心组件

| 组件 | 主要职责 | 关键控制 |
| --- | --- | --- |
| 会话与流程编排 | 维护一次业务会话、材料状态、字段状态和流程节点 | 会话超时、幂等标识、异常恢复 |
| ASR与语义提取 | 将柜员语音转换为业务意图及标准字段 | 按键说话、结构化输出、低置信度不自动接受 |
| OCR与证件解析 | 图像质检、证件分类、文字识别和版面字段抽取 | 反光/模糊提示、证件规则校验、证据区域回显 |
| 统一字段模型 | 汇聚语音、OCR、主数据和人工录入结果 | 保存字段来源、置信度、证据与修改记录 |
| 规则引擎 | 执行格式、跨源一致性、必填、业务和风险规则 | 规则版本化、可配置、命中原因可解释 |
| 表单与集成适配器 | 将标准字段映射为申请表或业务接口报文 | 字段白名单、人工确认、幂等和结果回查 |
| 审计与运营分析 | 记录全链路事件并生成效率、质量和模型指标 | 日志脱敏、权限隔离、留存周期配置 |

## （三）推荐部署形态

- 行内部署：工作台、业务服务、规则引擎、模型网关和审计服务部署在行内或经审批的专有环境。

- 模型隔离：通过统一模型网关调用经审批的ASR、OCR和语言模型服务，禁止业务应用直接访问公共模型。

- 数据最小化：原始音频默认实时处理后删除；证件影像复用现有影像管理策略，避免形成额外副本。

- 高可用与降级：模型服务不可用时保留人工录入通道，不影响柜面基本业务连续性。

# 四、可信字段模型与智能处理方案

## （一）字段证据链

系统不把“识别结果”简单等同于“业务事实”。每个字段均形成独立证据对象，至少包含字段值、数据来源、原始证据定位、识别置信度、规则校验结果、人工修改前后值、确认人员和时间。

| 字段示例 | 首选来源 | 校验方式 | 确认策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 营业执照OCR+行内客户主数据 | 名称标准化后跨源比对 | 不一致时强制人工确认 |
| 统一社会信用代码 | 营业执照OCR | 长度、字符集、校验位、主数据一致性 | 校验全部通过方可自动预填 |
| 对公账号 | 行内账户查询 | 账号存在性、户名、账户类型和状态 | 不得仅由语音或OCR确认 |
| 法定代表人证件号 | 身份证OCR+客户档案 | 身份证校验位、有效期、档案一致性 | 掩码展示，关键字段人工确认 |
| 办理原因 | 柜员语音或人工选择 | 同义词映射至标准字典 | 低置信度改为下拉选择 |

## （二）置信度与人工兜底

| 状态 | 建议阈值 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 高置信度 | ≥0.95且规则全部通过 | 自动预填，仍在提交前统一确认 |
| 中置信度 | 0.80～0.95或存在轻微差异 | 黄色提示，要求逐项核对 |
| 低置信度 | <0.80或存在关键冲突 | 不自动接受，要求重新采集或手工录入 |
| 禁止自动确认 | 账号、证件号、客户身份等关键字段 | 无论置信度高低，均保留人工确认 |

## （三）语音处理策略

- 语音主要采集业务类型、办理原因、说明性内容和柜员操作指令。

- 企业名称、证件号码、账号等长字符串优先来自OCR或行内主数据。

- 语言模型必须按预定义JSON结构返回字段，不允许自由生成业务报文。

- 同义词、简称和口语表达通过业务词典标准化，例如“一般户”映射为“一般存款账户”。

## （四）OCR处理策略

- 先质检再识别：检测模糊、反光、遮挡、缺角和方向错误。

- 先分类再抽取：根据营业执照、身份证等不同版式使用对应字段模板。

- 先校验再预填：证件号、有效期及统一社会信用代码通过规则后进入表单。

- 保留证据定位：柜员点击字段可回看证件中对应区域。

# 五、系统接入与业务边界

## （一）核心系统接入策略

| 优先级 | 接入方式 | 适用阶段 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准业务API或服务总线 | 生产建设 | 接口稳定、审计清晰，为首选方式 |
| 2 | 柜面系统预填或插件机制 | 试点/生产 | 对现有操作习惯影响小 |
| 3 | 结构化报文或文件导入 | 试点 | 便于隔离，但需控制格式与重复导入 |
| 4 | 表单预览与模拟提交 | 比赛原型 | 无需改造核心，适合快速验证价值 |
| 5 | RPA模拟录入 | 短期过渡 | 页面变化敏感，不建议作为长期架构 |

## （二）业务责任边界

硬性边界 “智晓通”不替代客户身份核实、业务准入判断、授权审批和柜员审核，不直接操作核心数据库，不在未经人工确认的情况下提交任何业务。

- AI模块输出只能进入统一字段模型，不能直连核心系统。

- 规则引擎负责确定性校验，但不替代现行业务制度及授权流程。

- 柜员在提交前必须完成关键字段确认，系统记录确认人和确认时间。

- 电子签名、电子凭证和无纸化归档属于二期范围，需独立完成制度及技术评审。

## （三）异常与降级流程

| 异常场景 | 系统处置 | 柜员动作 |
| --- | --- | --- |
| 证件反光或模糊 | 停止字段接受并提示重新采集 | 调整角度或改用人工录入 |
| OCR与主数据冲突 | 标红冲突字段并展示双方证据 | 核实原件和客户档案 |
| 语音识别不确定 | 保留转写并弹出标准选项 | 选择或手工修正 |
| 模型服务超时 | 结束智能处理但保留已采集材料 | 切回传统人工流程 |
| 业务接口失败 | 不重复提交，记录幂等号并查询结果 | 根据回查结果继续或转人工 |

# 六、安全、合规与审计设计

## （一）数据安全

- 部署环境：客户信息仅在行内网络或经审批的专有环境内处理。

- 传输与存储：全链路加密，敏感字段按分类分级要求加密或脱敏。

- 数据最小化：仅采集当前业务所需字段，原始音频默认不长期保留。

- 训练隔离：生产客户数据不得未经审批用于模型训练；测试优先使用脱敏或合成数据。

- 日志保护：应用日志不得记录完整账号、证件号、客户姓名或原始模型提示内容。

## （二）访问控制与审计

| 控制域 | 控制措施 | 留痕内容 |
| --- | --- | --- |
| 身份与权限 | 接入柜员统一认证，按岗位、机构、业务场景最小授权 | 登录、查询、采集、修改、确认、提交 |
| 字段操作 | 关键字段掩码展示，查看完整信息需满足业务权限 | 原值摘要、修改后值、修改原因、操作人 |
| 模型调用 | 经模型网关统一路由、限流和策略控制 | 模型版本、请求类型、耗时、置信度、错误码 |
| 规则执行 | 规则版本化发布，可追溯命中原因 | 规则编号、版本、输入摘要、执行结果 |
| 业务提交 | 双重校验、幂等控制、结果回查 | 业务流水号、提交人、时间、返回状态 |

## （三）模型风险控制

- 输出约束：限定业务意图和字段枚举，采用结构化模式校验。

- 事实校验：模型不得自行推断缺失的证件号、账号、日期或客户身份信息。

- 版本治理：模型和提示模板变更须经过离线回归测试和灰度验证。

- 持续监控：按业务、证件类型、字段类别统计准确率、人工修改率和漂移情况。

- 人工可撤销：柜员可拒绝全部AI结果并立即切换为传统流程。

# 七、MVP实施方案与推广路径

## （一）比赛原型范围

首期场景 选取“对公账户销户申请辅助填单”作为比赛演示场景，完成资料采集、语音补充、智能预填、规则校验、证据回看、柜员确认、模拟提交和指标看板。生产试点阶段仅承担资料预填与校验，不替代销户资格判断或核心记账。

| 纳入范围 | 暂不纳入范围 |
| --- | --- |
| 营业执照、身份证OCR及图像质检 | 销户资格的自动审批 |
| 业务类型、账户类型、办理原因的语音提取 | AI自主提交或直接写入核心数据库 |
| 统一字段模型、规则校验和证据回看 | 电子签名及全流程无纸化 |
| 柜员确认、表单生成和模拟提交 | 跨机构大规模推广 |
| 效率、准确率、人工修改率看板 | 使用真实客户数据进行开放式模型训练 |

## （二）实施阶段

| 阶段 | 周期建议 | 主要工作 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.业务梳理 | 1～2周 | 字段清单、流程、样本、规则和数据口径 | 业务蓝图、字段字典、样本集 |
| 1.原型开发 | 4～6周 | OCR、语音、预填、校验、确认和模拟提交 | 可演示MVP、离线测试报告 |
| 2.联调试点 | 6～8周 | 身份、主数据、影像或业务接口接入 | 试点版本、安全与审计方案 |
| 3.灰度运营 | 4～8周 | 1～2个网点试运行、A/B对比、问题整改 | 试点评估报告、推广决策 |

## （三）项目团队建议

| 角色 | 建议投入 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人/产品经理 | 1人 | 业务边界、流程、字段规则和试点协调 |
| 前端工程师 | 1人 | 柜员工作台、设备交互、证据对照界面 |
| 后端工程师 | 1～2人 | 流程编排、规则、数据模型、接口和审计 |
| AI/OCR工程师 | 1人 | ASR、OCR、结构化提取及评测 |
| 测试工程师 | 1人 | 功能、回归、性能、异常与业务验收 |
| 安全/运维/核心系统人员 | 按阶段参与 | 合规评审、环境、监控和系统联调 |

# 八、试点指标与效益测算

## （一）验收指标

| 指标 | 建议目标值 | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 单笔资料录入与复核时间 | 较基线降低≥30% | 同类业务、同等材料完整度的前后对比 |
| 高置信度字段自动填充覆盖率 | ≥80% | 满足阈值且规则通过的预填字段/全部可预填字段 |
| 自动接受字段准确率 | ≥99% | 无需人工修改的自动接受字段/自动接受字段 |
| 关键字段人工确认率 | 100% | 已人工确认关键字段/全部关键字段 |
| 字段规则校验执行率 | 100% | 已执行规则的适用字段/全部适用字段 |
| 表单退回或补录率 | 较基线降低≥30% | 因录入或材料问题发生的退回、补录业务占比 |
| OCR单份证件处理时间 | ≤3秒 | 图像上传完成至结构化字段返回 |
| 语音结束至字段呈现时间 | ≤2秒 | 结束说话至结构化字段展示 |
| AI自主提交率 | 0% | 未经柜员确认直接提交的业务数量 |
| 全流程可追溯率 | 100% | 具备完整操作与字段证据日志的业务占比 |

## （二）支行级年度效益测算示例

以下仅用于展示测算方法，正式申报时应替换为支行核实数据。

| 测算项 | 示例值（待核实） | 计算说明 |
| --- | --- | --- |
| 相关业务量 | 10笔/工作日 | 销户、网银管理员变更、证件更新等合计 |
| 年工作日 | 250日 | 按实际营业安排调整 |
| 单笔节省时间 | 6分钟 | 基线15分钟，试点后9分钟 |
| 年度节省柜员工时 | 约250小时 | 10×250×6÷60 |
| 相当于释放工作量 | 约31个工作日 | 按8小时/工作日折算 |
| 质量收益 | 暂不折算金额 | 以补录率、退回率和差错整改工时衡量 |

## （三）评估设计

- 基线期：连续采集至少2周传统流程数据。

- 试点期：在相同业务类型和材料完整度条件下采集至少4周数据。

- 样本量：每个首期场景建议不少于100笔有效业务或脱敏回放样本。

- 分层分析：分别统计证件类型、字段类型、柜员熟练度和高峰/非高峰时段。

- 主观评价：收集柜员易用性、客户等待感知和异常处置便利度。

# 九、创新性、独特价值与赛事契合

## （一）项目创新点

| 创新点 | 区别于普通OCR填单的价值 |
| --- | --- |
| 多模态字段分源 | 根据字段风险选择OCR、语音、主数据或人工作为首选来源，而非“一种模型填全部” |
| 字段级证据链 | 每个字段均可回看来源、原始证据、置信度和修改记录 |
| AI与规则双引擎 | AI负责理解非结构化内容，规则负责确定性校验和风险拦截 |
| 人在回路 | 关键字段强制人工确认，AI不自主办理、不自主提交 |
| 模板化推广 | 通过字段字典、规则包和适配器扩展业务，而非为每个场景重建系统 |
| 运营数据闭环 | 识别质量、人工修改和流程耗时可量化，为运营优化提供依据 |

## （二）与“AI+运营”赛道的结合

- AI+交互：通过ASR和结构化语义提取降低柜员操作负担。

- AI+识别：通过证件OCR和图像质量检测减少人工抄录。

- AI+流程：将资料采集、预填、核验和提交组织为可控闭环。

- AI+风控：以规则、置信度、证据回看和人工确认约束模型风险。

- AI+运营分析：基于流程和字段日志识别效率瓶颈及差错热点。

## （三）推广价值

项目一旦形成统一字段模型和可信控制底座，新场景主要通过配置业务模板、字段映射和规则包完成扩展，可由单一支行试点逐步推广至更多网点。高新支行兼具科创企业客户集中、客户数字化体验要求高和业务变化较快等特点，具备较好的先行验证价值。

项目差异化表述 “智晓通”构建的不是单一语音或OCR工具，而是一套具备字段证据、置信度、业务规则校验和人工确认机制的可信多模态填单体系。

# 十、主要风险与应对措施

| 风险 | 影响 | 应对措施 | 责任建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心系统接口暂不可用 | 无法形成真实提交闭环 | 原型采用模拟提交；同步申请标准接口或预填机制 | 业务与科技联合 |
| 柜面噪声影响ASR | 语音转写错误或体验下降 | 按键说话、定向麦克风、业务词典、下拉兜底 | AI与前端 |
| 证件图像质量不稳定 | OCR错误或字段缺失 | 图像质检前置、重拍提示、证据对照 | AI与业务 |
| 数据与隐私风险 | 客户信息泄露或不当留存 | 行内部署、加密脱敏、最小化采集、明确留存周期 | 安全与运维 |
| 模型版本漂移 | 准确率下降或输出结构变化 | 固定版本、回归样本、灰度发布、指标监控 | AI与测试 |
| 柜员过度依赖AI | 核验责任弱化 | 关键字段强制确认、培训、抽检和责任提示 | 业务管理 |
| 收益难以证明 | 比赛或推广说服力不足 | 提前定义基线、采样方法和A/B评估口径 | 产品与运营 |

# 十一、结论与申报建议

“智晓通”立足对公柜面真实痛点，将语音识别、证件OCR和结构化理解能力嵌入现有运营流程，并通过规则校验、字段证据链和柜员确认机制解决AI在银行生产场景中的可信使用问题。项目首期范围清晰、演示闭环完整、技术路径可行，具备从支行原型向网点试点和多业务复制推广的潜力。

建议以“表单预填与可信校验”为首期建设边界，以“对公账户销户申请辅助填单”为比赛展示场景，在完成真实数据核实、接口可行性评估和安全评审后，逐步扩展至网银管理员变更、证件更新和账户信息维护等场景。

# 附录A：提交前待核实材料清单

| 序号 | 待核实材料 | 建议责任人 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近4周相关业务量及业务类型分布 | 运营主管 | 确定场景规模和年度收益 |
| 2 | 至少30笔业务的录入、复核和总办理时长 | 柜面业务人员 | 建立效率基线 |
| 3 | 退回、补录、二次修改及内部差错记录 | 运营主管 | 建立质量基线 |
| 4 | 两类首期业务的完整表单与字段清单 | 业务专家 | 形成字段字典和表单模板 |
| 5 | 脱敏证件与语音样本各100份以上 | 业务/科技 | 开展离线识别评测 |
| 6 | 客户、账户、影像及柜面系统接口清单 | 科技联系人 | 确认接入路径 |
| 7 | 数据分类分级、留存及日志脱敏要求 | 安全合规人员 | 完成安全设计 |
| 8 | 参赛成员、联系方式、赛制字数和附件要求 | 项目负责人 | 完成最终报送 |

# 附录B：比赛演示脚本建议

- 展示传统痛点：柜员需要在营业执照、身份证、申请书和系统间反复切换。

- 扫描营业执照和身份证，系统显示图像质检及OCR字段。

- 柜员说：“办理一般户销户，原因是企业迁址。”系统提取标准业务字段。

- 系统从行内模拟主数据读取账户信息，并对企业名称和证件信息进行交叉校验。

- 故意设置一处证件信息冲突，展示红色提示、证据回看和人工修正。

- 柜员确认表单并执行模拟提交，系统生成电子申请表及审计记录。

- 看板展示单笔耗时、自动填充率、人工修改率和规则拦截情况。

# 附录C：建议用于最终申报的关键表述

一句话介绍 “智晓通”是一套面向对公柜面的可信多模态智能填单助手，通过语音、OCR和行内主数据协同采集信息，以规则校验、字段证据链和柜员确认保障AI结果可用、可控、可核验。

核心边界 AI负责理解与建议，规则引擎负责校验，柜员保留最终确认与提交权。

推广模式 沉淀统一字段模型、业务模板、规则包和系统适配器，由单场景验证逐步扩展至多业务、多网点。